《工程质量、安全、现场管理与总分包、供应商管理》管理

第一讲  工程质量管理

- 一、工程质量分析与控制流程

（一）4M1E分析

1、人

2、机

3、物

4、法

5、环

- 工程质量控制流程

- 1、流程图

- 2、流程节点说明

- 3、记录要求

- 二、工程质量管理措施

- （一）全面落实工程质量责任

- （二）建立安全生产风险管控"六项机制"
（三）加强安全生产现场管理

- （四）全面提高监管效能

- 第二讲  工程安全管理

- 安全管理保证项目的检查
 (一)安全生产责任制
（二）施工组织设计及专项施工方案
（三）安全技术交底

- （四）安全检查
（五）安全教育
（六）应急救援
（七）分包单位安全管理
（八）持证上岗
（九）生产安全事故处理
（十）安全标志、标牌

- 文明施工管理
（一）文明施工检

- （二）文明施工保证项目的检查评定应符合的规定

第三讲  施工现场管理

一、管理目标

二、管理依据

四、质量管理

五、进度管理

六、安全管理

七、消防、文明管理

八、关于施工单位制定应急预案方面的管理规定

九、关于总分包单位现场配合沟通的管理规定

十、上述未尽事宜，按及监理单位相应的管理规定执行

十一、资料管理

十二、工程变更的管理规定

十三、会议制度

- 第四讲  现场签证控制工具操作要领

- 一、现场签证的含义及对造价控制的意义

- 二、现场签证的主要内容

- 三、现场签证遇到的问题及处理方式

- 四、常见的现场签证项目

- 五、现场签证的核心———签证工程量与签证单价

- 六、甲乙双方处理现场签证的注意事项

- 七、业主对于现场签证的签发原则

- 八、承包商加强签证管理的八个具体问题

- 九、新《规范》中规定的索赔与签证样表

- 十、现场签证案例分析

第五讲  总分包管理

一、施工准备工作 
二、施工现场总平面管理

三、施工计划与技术管理

四、工程质量与工程资料 
五、安全生产与文明施工

六、现场成品保护制度 
七、协调管理

八、签证与索赔

九、工程款拨付

十、信函管理

第六讲  供应商管理

一、供应商管理的概念

二、供应商管理目的

三、采购策略

四、供应商分类

五、供应商寻源

六、供应商管理内容

七、供应商审核程序

八、如何培育、发展战略和优秀供应商

九、供应商考核

十、供应商激励

案例

- 第七讲  工程施工合同管理

一、合同管理部门的职责

- （一）合同管理领导小组的职责

- （二）项目管理机构主要职责

- （三）合同管理员的基本职责

- （四）具体承办部门主要职责

- 二、合同的签订和履行

三、合同的变更和解除

四、合同纠纷的处理

五、合同监督检查

第八讲  全面互动答疑与课程总结

时长：线上6小时

编制与讲解：屠建清